Dokumentation 19.12.2025

Projekt- und Zieldefinition:

Phase 1(Aktorik):

- Lead ist Simon

- Support sind Hamo und Deniel

- Strecke mit Hindernissen aufbauen

- Auto sollte ohne Menschliches Eingreifen Fahren können

- Aktueller Schaltplan

Phase 2(Sensorik):

- Lead ist Valentin

- Support ist Thorge

- Lidar, IMU und encoder werden integriert

- Die Daten der Sensoren müssen brauchbare Daten liefern

Phase 3(Modell der Welt):

- Lead ist Hamo

- Eine Karte muss aus Lidar Daten erstellt werden

Phase 4(Lokalisierung):

- Lead ist Simon

- Support sind Deniel und Hamo

- Auto muss Standort erkennen

- Fusion von Lidar, Encoder

- Position muss schnell sein und auch nach Stopp oder Neustart funktionieren

Phase 5(Navigation ohne KI):

- Route ohne KI abfahren

- Lokale Hindernisvermeidung

- Autonomes Anhalten bei Ziel einer Route

- Fährt schon bestehende Route

Phase 6(Entscheidungslogik):

- Lead ist Deniel

- Support sind Sebastian und Simon

- Prioritätensetzung(Fehler führen zu Stopp)

- Im Notfall, Stopp der Elektrik

- Zustände definieren(Idle, Driving, Stop, Emergency)

- If else umgehen

Phase 7(KI integration):

- Lead ist Valentin

- Support sind wir alle

- Kamera integrieren

- KI-Modell trainieren

- Safety gate(Strop, Slow down)

- Zuverlässiger Fahrzeug stopp

Phase 8(KI mit Navigation verbinden):

- Lead ist Valentin

- Support sind wir alle

- KI soll Navigation sinnvoll beeinflussen

- KI objekte in Costmaps

- Geschwindigkeitsanpassung

Phase 9(Testing):

- Alle sind involviert

- Worst-case tests:

  - Mensch springt vor Auto

  - Sensorik fällt aus

- Parameter tuning

- 8/10 Testläufen funktionieren

Phase 10(Presentation):

- Lead ist Sebastian

- Vorzeigbares Projekt

- Demo-Ablauf(Video)

- Screen recording(Status & UI)

- Powerpoint presentation

Anmerkungen:

- Aktorik und Sensorik müssen früh fertig sein

- KI läuft parallel greift aber erst später ein

- Geschwindigkeit bleibt niedrig

- Sicherheit ist priorität